Validando Sprint 1

“Nombre Proyecto”

[Siglas del Proyecto]

Fecha:[dd/mm/aaa]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 1.	4

Pila del producto actualizada.	4

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 15-09-2026 | inicio del documento | felipe caro |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | Capstone 003D |
| Proyecto (Nombre) | GrifoApp |
| Fecha de Inicio | 17/08/2026 |
| Fecha de Término | 26/10/2026 |
| Patrocinador principal | Bomberos |
| Docente | Juan hernadez |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.173.456-6 | Felipe Caro González | fel.caro@duocuc.cl |
| 21.789.964-8 | Marco Antilef Muñoz | marc.antilef@gmail.cl |
| 19.905.020-6 | Nicola Nuñez | ni.nunezt@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | (A/R) |
| US-00 | vistas 4+1 | 4 | Marco |  | 2 | 3 |  |  | 5 |  |
| US-00 | Doc scrum | 5 | Felipe | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |
| US-00 | Evidencia reunion | 1 | Nicolas | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| US-00 | vista usuario - Mockups | 6 | Nicolas |  |  | 4 | 4 |  | 8 |  |
| US-00 | Reunión bomberos | 2 | Felipe | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
| US-00 | Doc Arquitectura de sistemas (DAS) | 10 | Marco |  |  | 3 | 4 | 3 | 10 |  |
| US-00 | Toma Requerimientos | 6 | Felipe | 2 | 4 |  |  |  | 6 |  |

# Gráfico de avance del sprint 1.

# Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Como bombero en terreno, necesito ver en un mapa la ubicación de todos los grifos registrados, con la finalidad de ubicar rápidamente el más cercano. | 5 | Alta |
| US-02 | Como bombero, necesito que el sistema me indique el grifo operativo más cercano a mi ubicación actual, para reducir el tiempo de respuesta. | 8 | Alta |
| US-03 | Como administrador, necesito distinguir si un grifo es de la red de la cooperativa o de un APR, para mantener el control de las fuentes de agua. | 3 | Media |
| US-04 | Como bombero, necesito actualizar el estado operativo (operativo / no operativo) de un grifo, para que el resto de la compañía tenga la información real. | 5 | Alta |
| US-05 | Como bombero, necesito registrar la cantidad de litros extraídos al usar un grifo, para poder reportarlo a la cooperativa. | 5 | Media |
| US-06 | Como bombero en terreno, necesito usar la aplicación en "modo offline", para poder consultar y registrar información sin conexión a Internet. | 13 | Alta |
| US-07 | Como encargado de material, necesito gestionar el inventario de herramientas, trajes y equipamiento por carro, para llevar un control de cantidades y antigüedad. | 8 | Alta |
| US-08 | Como director de compañía, necesito un libro virtual para digitalizar actas de reuniones y buscar acuerdos de directorio. | 5 | Alta |
| US-09 | Como tesorero, necesito registrar boletas y rendir cuentas por campaña económica, para apoyar la gestión de tesorería de la compañía. | 5 | Alta |