c}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

| Nombre estudiante | Nicolás Núñez; Felipe Caro; Marco Antilef |
| --- | --- |
| Rut | 19.905.020-6; 21.173.456-6; 21.789.964-8 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Melipilla |

2. Descripción Proyecto APT

| Nombre del proyecto | APP Grifos |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software y aplicaciones móviles; Gestión y Administraciones de Base de Datos. |
| Competencias | Desarrollo de aplicaciones móviles, diseño e implementación de bases de datos relacionales, levantamiento y análisis de requerimientos, integración de sistemas y APIs de geolocalización. |

3. Fundamentación Proyecto APT

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto busca solucionar el desconocimiento del estado y ubicación exacta de grifos operativos durante emergencias. La situación se sitúa en la comuna de Melipilla y Alhué, impactando directamente a las compañías de Bomberos locales y, de manera indirecta, a toda la comunidad. Es relevante para el campo laboral ya que exige la construcción de una arquitectura de software completa para digitalizar un proceso crítico, aportando un valor real en la reducción de tiempos de respuesta en siniestros además de ocuparse para hacer maniobras de entrenamiento y probar equipos en mantenimientos. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se espera lograr el desarrollo de una aplicación móvil integrada con una base de datos centralizada. La solución consistirá en un sistema donde los bomberos puedan visualizar en un mapa los grifos cercanos a una emergencia, conocer su estado operativo, y permitir la actualización de esta información en terreno. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Como estudiantes de octavo semestre, este proyecto moviliza de forma íntegra las capacidades adquiridas. Las competencias de programación y bases de datos son indispensables para modelar la información geográfica e implementar la lógica de negocio requerida para que la aplicación funcione de manera eficiente y sin latencia en situaciones de estrés. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se alinea fuertemente con la programación general y, de manera muy específica, con la administración de bases de datos. Gran parte de la complejidad radica en la utilización de SQL para crear las tablas, relaciones y consultas espaciales necesarias para gestionar la red de grifos. Contribuye al desarrollo profesional al enfrentar un desafío técnico real con clientes reales. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Es altamente factible desarrollarlo dentro de los 5 meses que dura el proyecto APT. Al contar con un grupo de trabajo de tres integrantes, es posible dividir eficientemente las tareas entre el desarrollo frontend (app móvil) y el backend/base de datos. El principal facilitador es la co-creación directa con Bomberos. Las herramientas de desarrollo son de acceso libre (entornos de programación y motores SQL). |

- PARTE II

4. Objetivos

| Objetivo general | Desarrollar un sistema de información geolocalizado sobre la red de grifos para las compañías de Bomberos de Melipilla y Alhué, compuesto por una aplicación móvil y una base de datos centralizada, que permita optimizar la localización, actualización del estado operativo y tiempos de respuesta durante la atención de emergencias y labores de mantenimiento preventivo. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | a) Diseñar una base de datos relacional con soporte geoespacial que almacene la ubicació y el estado operativo de cada grifo de las comunas de Melipilla y Alhué. b) Desarrollar una aplicación móvil que permita a los bomberos visualizar en un mapa los grifos cercanos a una emergencia y consultar su estado en tiempo real. c) Implementar una funcionalidad de actualización en terreno que permita a los bomberos registrar y modificar el estado operativo de los grifos directamente desde la aplicación móvil. d) Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas conjuntas con las compañías de Bomberos de Melipilla y Alhué, en escenarios de emergencia simulados y de mantenimiento. |

5. Metodología

Descripción de la Metodología

El desarrollo del proyecto se abordará bajo la metodología ágil Scrum, adaptada a un ciclo de trabajo de 5 meses. Esta elección se justifica por la necesidad de iteraciones cortas, retroalimentación continua por parte de los usuarios finales (Bomberos) e integración constante entre el frontend móvil y el backend. Marco Antilef- Full Stack Nicolas Núñez- Full Stack Felipe Caro- Full Stack Representante del equipo

6. Evidencias

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Audio | Reunión exprés 10-8-2026 | Registro de la primera reunión con el equipo de bomberos para ver si les gustaba el proyecto. | Deja en evidencia el recibimiento positivo de bomberos |
| Portal de Avance | Grifería | Repositorio colaborativo en la nube para actualizaciones, hitos completos y el estado del proyecto. | Permite mostrar el progreso formal del proyecto demostrando el culmplimiento de las tareas |
| Carpeta drive | Proyecto Grifería | Repositorio en la nube para la gestión de documentos, actas, entre otros, generado por el equipo. | Demuestra un compromiso colaborativo de todos los integrantes para llevar a cabo una buena gestión de la información a lo largo del desarrollo. |
| Github | Proyecto_APT_Grifos_Capstone_003D_Grupo3 | Repositorio con el control de versiones que contiene el código fuente y historial de trabajo del proyecto | Evidencia el trabajo en equipo y también el desarrollo técnico y de programación de cada integrante. |

7. Plan de Trabajo

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Levantamiento y análisis de requerimientos | 1. Descripción y justificación | Redacción de la justificación técnica y operativa del proyecto. | Documentos institucionales, Microsoft Word. | Semana 1 a 3 | Felipe Caro(Nicolás Núñez, Marco Antilef) | Trabajo conjunto; Felipe consolida el documento como representante. |
| Levantamiento y análisis de requerimientos | 2. Definición de objetivos | Establecer el objetivo general y los 4 específicos del sistema. | Documentos institucionales, Microsoft Word. | Semana 1 a 3 | Nicolás Núñez(Felipe Caro, Marco Antilef) | Queda pendiente la validación final con el equipo. |
| Levantamiento y análisis de requerimientos | 3. Definición de alcance y cierre | Delimitación técnica de lo que incluye y no incluye el proyecto; cierre de Fase 1. | Documentos institucionales, Microsoft Word. | Semana 1 a 3 | Marco Antilef(Felipe Caro, Nicolás Núñez) | Marca el fin de la Fase de Definición (~15 sep). |
| Levantamiento y análisis de requerimientos | 4. Levantamiento de requerimientos con Bomberos | Reunión con compañías de Melipilla y Alhué para definir flujos de uso. | Audio/Grabaciones, actas de reunión. | Semana 4 | Felipe Caro(Nicolás Núñez, Marco Antilef) | Facilita la co-creación directa con el cliente. |
| Diseño e implementación de bases de datos relacionales | 5. Diseño de base de datos centralizada | Modelado de las tablas y relaciones espaciales para la red de grifos. | Entornos de modelado SQL. | Semana 4 a 5 | Marco Antilef(Felipe Caro, Nicolás Núñez) | Complejidad alta por el manejo de consultas espaciales. |

Para una mejor Visualización ver el documento: Plan y Gantt

8. Carta Gantt

| Actividad | Fase 1 |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Descripción y justificación | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición de objetivos | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alcance y cierre Fase 1 | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento con Bomberos |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de base de datos centralizada |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura (app + backend) |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de la base de datos y backend/API |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de la app móvil (funciones base) |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de actualización en terreno (offline) |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración app-base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas internas y validación en terreno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ajustes según retroalimentación de bomberos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Documentación final del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Preparación de entrega/presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Entrega final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Contingencia - Buffer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |

Para una mejor Visualización ver el documento: Gantt y Plan