Fase 1: Definición Proyecto APT

APP Grifos — Sistema de geolocalización de grifos para Bomberos de Melipilla y Alhué

# 1. Abstract

El presente proyecto, denominado "APP Grifos", consiste en el desarrollo de un sistema de información geolocalizado para las compañías de Bomberos de Melipilla y Alhué. La solución integra una aplicación móvil con una base de datos centralizada con soporte espacial, permitiendo a los bomberos visualizar en un mapa los grifos cercanos a una emergencia, conocer su estado operativo, y actualizar esta información de manera directa en terreno para optimizar los tiempos de respuesta.

APP Grifos is a geolocation information system designed to solve a critical problem faced by the Fire Departments of Melipilla and Alhué: the lack of centralized, real-time information about the location and operational status of fire hydrants. The system integrates a mobile application with a centralized relational database that includes spatial support, allowing firefighters to visualize nearby hydrants on a map, check their operational status, and update this information directly from the field in order to optimize emergency response times.

# 2. Antecedentes Personales

| Nombre estudiante | Marco Antonio Antilef Muñoz |
| --- | --- |
| RUT | 21.789.964-8 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Melipilla |

# 3. Descripción Proyecto APT

| Nombre del proyecto | APP Grifos |
| --- | --- |
| Área(s) de desempeño | Gestión y Administración de Bases de Datos (geoespaciales); Desarrollo de aplicaciones móviles y backend. |
| Competencias | Diseño e implementación de bases de datos relacionales con soporte geoespacial, modelado de datos, integración de APIs de geolocalización, y gestión ágil de proyectos (Scrum). |

# 4. Fundamentación Proyecto APT

- Relevancia del proyecto APT: El proyecto busca solucionar la falta de información centralizada y en tiempo real sobre la ubicación y el estado de funcionamiento de los grifos en Melipilla y Alhué. Esta situación impacta directamente a los Cuerpos de Bomberos locales y, de manera indirecta, a toda la comunidad, ya que la incertidumbre incrementa los tiempos de respuesta ante incendios. Es relevante para el campo laboral porque exige construir una arquitectura de datos geoespacial completa para digitalizar un proceso crítico de seguridad.

- Descripción del Proyecto APT: Se espera lograr el desarrollo de un sistema compuesto por una base de datos relacional con soporte espacial y una aplicación móvil conectada a ella, donde los bomberos puedan visualizar en un mapa los grifos disponibles, conocer si están operativos o no, y actualizar ese estado directamente en terreno.

- Pertinencia con el perfil de egreso: Este proyecto moviliza de forma íntegra las competencias de "Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización" y "Desarrollar una solución de software" del perfil de egreso de Ingeniería en Informática, siendo indispensables para modelar la información geográfica de los grifos e integrarla con la lógica de la aplicación.

- Relación con intereses profesionales: El proyecto se alinea fuertemente con mi interés profesional en bases de datos y modelado geoespacial. Dentro del equipo soy responsable de diseñar la arquitectura relacional que almacena la ubicación y condición de cada grifo, por lo que gran parte de la complejidad técnica que abordaré está relacionada con el modelado espacial y las consultas geográficas.

- Factibilidad de desarrollo: Es factible desarrollarlo dentro de los 5 meses (18 semanas) que dura el proyecto. Al ser un equipo de tres desarrolladores con roles complementarios (base de datos/backend, desarrollo móvil y coordinación/documentación), es posible organizar el trabajo en paralelo durante la Fase 2. Las herramientas de desarrollo y bases de datos espaciales son de acceso libre.

# 5. Objetivos

Objetivo General:

Desarrollar e implementar un sistema geolocalizado para las compañías de Bomberos de Melipilla y Alhué, optimizando la localización de grifos, la actualización de su estado operacional y la reducción de tiempos de respuesta.

Objetivos Específicos:

- Diseñar la arquitectura de base de datos relacional, incorporando soporte geoespacial para almacenar con precisión la ubicación geográfica y la condición del grifo (operativo o no operativo).

- Desarrollar la aplicación móvil con una interfaz clara e intuitiva para que los voluntarios visualicen en un mapa interactivo el estado de la red de grifos sin experimentar latencias.

- Implementar capacidad de actualización en terreno, permitiendo cambiar el estado del grifo de forma directa y rápida en la aplicación, incluyendo operativización offline para zonas con baja cobertura.

- Validar el sistema mediante pruebas de campo, realizando simulaciones de emergencia y rutinas de mantenimiento junto a los propios bomberos para verificar la usabilidad y estabilidad del sistema.

# 6. Metodología

El desarrollo del proyecto se abordará bajo la metodología ágil Scrum, adaptada a un ciclo de trabajo de equipo de 5 meses (18 semanas). Esta elección se justifica por la necesidad de iteraciones cortas, retroalimentación continua por parte de los usuarios finales (Bomberos) e integración constante entre el modelo de datos, el backend/API y la app móvil.

- Felipe Caro - Representante del equipo / FullStack.

- Nicolás Núñez – FullStack.

- Marco Antilef – FullStack.

# 7. Evidencias

| Tipo de evidencia | Nombre | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Documento técnico | Modelo Entidad-Relación Grifos | Diagrama y script SQL de la base de datos relacional con soporte geoespacial. | Evidencia el cumplimiento del objetivo de diseño de la arquitectura de datos. |
| Prototipo funcional | App Grifos - Mapa interactivo | Video o build de la app mostrando la visualización de grifos en el mapa. | Evidencia el avance del objetivo de desarrollo de la aplicación móvil. |
| Carpeta Drive | Proyecto APT Grifos | Repositorio en la nube para gestión de documentos, actas y minutas de equipo. | Demuestra el trabajo colaborativo y la gestión de información del equipo. |
| GitHub | Proyecto_APT_Grifos | Control de versiones, código fuente del backend/base de datos e historial de commits. | Evidencia el desarrollo técnico de la arquitectura de base de datos que lidero. |

# 8. Plan de Trabajo

| Competencia | Tarea | Duración | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Levantamiento de requerimientos | 1. Descripción y justificación del proyecto | Semana 1 a 3 | Equipo (Felipe Caro) |
| Levantamiento de requerimientos | 2. Definición de objetivos y alcance | Semana 1 a 3 | Equipo (Nicolás Núñez) |
| Levantamiento de requerimientos | 3. Levantamiento con Bomberos de Melipilla y Alhué | Semana 4 | Equipo |
| Diseño de bases de datos | 4. Diseño de la arquitectura de base de datos geoespacial | Semana 4 a 6 | Marco Antilef |
| Desarrollo de software | 5. Desarrollo de la app móvil y del backend en paralelo | Semana 6 a 9 | Equipo |
| Integración de sistemas | 6. Sincronización offline e integración app-base de datos | Semana 9 a 11 | Marco Antilef / Equipo |
| Validación y pruebas | 7. Pruebas internas y validación en terreno | Semana 12 | Equipo |

# 9. Carta Gantt (Resumen de Fases)

| Actividad | Fase | Semanas Asignadas |
| --- | --- | --- |
| Documentación (justificación, objetivos, alcance) | Fase 1 | S1 - S3 |
| Levantamiento con Bomberos y diseño de BD geoespacial | Fase 1 - 2 | S4 - S6 |
| Desarrollo de backend/API y app móvil | Fase 2 | S6 - S9 |
| Integración app-base de datos y sincronización offline | Fase 2 | S9 - S11 |
| Pruebas internas, validación en terreno y ajustes | Fase 2 - 3 | S12 - S14 |
| Documentación final y entrega del proyecto | Fase 3 | S14 - S18 |

# 10. Conclusiones

- Definir el proyecto APP Grifos durante esta primera fase me permitió confirmar que la propuesta es técnicamente factible y está directamente relacionada con mi interés profesional en bases de datos y modelado geoespacial. Estructurar los objetivos ayudó a clarificar que el diseño de la base de datos geoespacial es el núcleo técnico que sostiene el resto del sistema, ya que tanto la aplicación móvil como la actualización en terreno dependen de qué tan bien se modelen los datos de los grifos. Trabajar bajo Scrum, con roles claros entre los tres integrantes del equipo, entregó una planificación realista de 18 semanas que equilibra el desarrollo con los períodos de pruebas y ajustes.

- Defining the APP Grifos project during this first phase allowed me to confirm that the proposal is technically feasible and directly related to my professional interest in databases and geospatial modeling. Structuring the objectives helped clarify that the geospatial database design is the technical core that supports the rest of the system, since both the mobile application and the field update feature depend on how accurately the hydrant data is modeled. Working under Scrum, with clear roles among the three team members, gave the team a realistic 18-week timeline that balances development with testing and adjustment periods.

# 11. Reflexión

Trabajar en esta autoevaluación me ayudó a identificar tanto las fortalezas como los aspectos que aún debo mejorar en la definición de mi proyecto Capstone. Me siento seguro respecto a los objetivos, la metodología y la forma en que el proyecto se conecta con mi interés profesional en bases de datos y modelado geoespacial, ya que es el componente del cual soy directamente responsable dentro del equipo. Sin embargo, reconozco que debo profundizar la discusión sobre posibles obstáculos, como la dependencia de la disponibilidad de los Cuerpos de Bomberos para el levantamiento de requerimientos y las pruebas de campo, y cómo el equipo planea abordarlos. De cara al futuro, planeo usar la retroalimentación de esta autoevaluación para perfeccionar estas secciones antes de la evaluación sumativa, prestando especial atención a las normas de citación y al formato formal del informe.

Working on this self-assessment helped me identify both the strengths and the areas I still need to improve in my Capstone project definition. I feel confident about the objectives, the methodology, and the way the project connects to my professional interest in databases and geospatial modeling, since that is the component I am directly responsible for within the team. However, I recognize that I need to strengthen the discussion of possible obstacles, such as depending on the Fire Departments' availability for requirements gathering and field testing, and how the team plans to address them. Going forward, I plan to use the feedback from this self-assessment to refine these sections before the summative evaluation, paying particular attention to citation standards and formal report formatting.